附件：

2015年全省农村面貌改造提升行动

推进“四清”和“污水处理”

工作实施方案

为深入贯彻落实省委八届九次全会、全省农村工作会议精神，按照全面建成小康社会要求，推进全省农村面貌改造提升行动深入开展，为切实做好农村环境整治工作，制定本方案。
  一、总体要求
按照全面建成小康社会要求，根据全省农村面貌改造提升行动的工作部署，以改善农村生态环境质量为目标，以省定“9大”重点片区村庄集中、连片治理为重点，以推广治污新技术新材料新装备新样式为路径，因地制宜、分类指导、示范引领，推进农村环境治理与生态建设。同时，省定“9大”重点片区村庄生活污水治理，积极探索“3P”治污设施建设和运营、管理模式，建立环境治理长效机制。
  二、任务目标
在今年全省农村面貌改造提升行动15件“实事”项目中，省环保厅会同相关部门，负责指导推进重点村庄“四清”和“生活污水”治理工作：

（一）“四清”工作：
1、在全省农村广泛开展清垃圾、清杂物、清残垣断壁工作（清庭院工作由省妇联牵头负责）。确保村庄街头巷尾干净通畅，房前屋后整齐清洁。重点抓好村街路口巷弄、田间林地路旁、河渠沟塘沿岸、村民饮用水源周边、农贸市场、学校企业、旅游景区等关键地段和场所的清理整治。做到无积存垃圾、杂物和乱搭乱建现象，彻底消灭环境卫生盲区、死角，实现村容村貌干净通畅、整齐洁净、舒适美观的目标。     

2、在全省推广农村生活垃圾分类收集。各地村庄在源头削减、污染控制与资源化利用的基础上，采用无机垃圾填埋处理、有机垃圾堆肥处理、危险废物单独收集处置等多种方式，定点收贮、定时清运、安全处置村庄生活垃圾。重点加强村庄生活垃圾收贮设施建设，如垃圾存放、周转场点等，按环保相关规定要求，做好土地防渗处理，防止产生新的污染。重点村做到生活垃圾定点存放、清运率100%，垃圾无害化处理率不低于70%。

3、每100户至少配备一名卫生保洁员，负责收集垃圾、环境保洁，也可探索建立农户轮流清扫制度。合理布局填埋场和处理设施，实行“就地分拣、综合利用、无害化处理”，逐步建立起“户收集、村集中、乡转运、县处理”的城乡一体化垃圾处理模式。
    （二）“污水处理”工作
根据村庄实际需要，结合村庄经济、环保等不同基础条件，因地制宜、分类指导，推进村庄生活污水处理设施建设。建设采取集中与分散相结合方式进行：对人口密集、污水排放相对集中的村庄，鼓励采用集中处理方式进行处理。城市、县城和乡（镇）近郊的村庄，生活污水就近纳入城市、县城和乡（镇）污水收集管网统一处理；对居住分散、人口规模较小、地形条件复杂、污水不易集中收集的村庄，鼓励采用庭院式小型湿地、污水净化池、太阳能微动力和小型净化槽等生活污水分散处理技术对污水进行有效处理。确保村庄生活污水处理率不低于60％。

省定“9大”重点区域村庄，应率先推进村庄污水处理项目建设。
  三、责任分工
 村庄“四清”和“污水处理”工作，由省环保厅牵头组织，省妇联、财政厅、住建厅、卫生厅、国土厅等相关部门，按照各自职责分工，共同督导推进。各设区市和省直管县、市负责制定本辖区具体实施方案，县、乡（镇）、村庄负责具体实施。各级环保部门要会同相关部门做好协调、指导和服务工作。其中，省定“9大”重点区域“四清”和“污水处理”工作方案，需报省环保厅、财政厅审查备案。 
   四、资金筹措和使用

 “四清”和“污水处理”工作所需资金，各级政府可结合实际工作安排一定资金予以支持，并按照相关财政资金规定和要求办理。其中，省定“9大”重点区域村庄生活污水处理试点项目建设，省财政安排1亿元资金予以支持。
  五、时间安排
  村庄“四清”和“污水处理”工作，实施进度计划安排如下：
  （一）制订方案。3月底前，各设区市和省直管县、市要完成制定本辖区2015年“四清”和“污水处理”具体实施方案，并报省环保厅备案。实施方案要突出以县为责任主体，切实结合本地特点和实际情况，因地制宜、保证质量、注重实效。
 （二）集中实施。4-8月，各县（市、区）要认真组织项目实施，切实抓好各项工作任务的落实，并建立工作进展情况管理台账，确保10月底前完成项目建设任务。每月25日前，由各设区市环保局组织相关部门督查、汇总工作进度情况，及时向省环保厅反馈。
 （三）督导验收。11月10日前，各市组织完成自查验收，并将自查验收情况报告报送省环保厅。12月20日前，省环保厅会同有关部门，对各市工作进行综合检查验收，并向省提升办报告。
 （四）巩固成果。根据各项工程建设进度，各市、县（区）政府要逐步建立完善农村环境整治长效管理机制，以巩固“四清”和“污水处理”工作成果，保证各类设施正常运行。
六、保障措施
（一）明确工作责任。按照省统一安排部署，由省环保厅牵头，做好村庄“四清”和“污水处理”工作的组织协调；省直相关部门按照各自职能和任务分工，做好工作指导服务和项目资金支持；各市、县（区）环保局会同有关部门指导、督导具体实施工作；各市、县、乡（镇）组织对标、按规实施，抓好落实，确保成效。
（二）加强组织领导。各市、县（区）要切实加强工作的组织领导，认真做好工作落实和督导，确保按照省要求高质量完成任务。各乡（镇）、村要按照省、市、县安排部署，认真组织实施，发动村民投工投劳，协调各方力量完成“四清”和“污水处理”工作任务。
（三）广泛宣传动员。各地要充分利用新闻媒体、公开栏等多种形式，广泛宣传推介文明、环保的生活方式，引导农民破除陋习。通过制定村规民约、签订责任状等形式，落实好村民的环境卫生责任义务，建立保障制度。积极组织多种形式的学习交流活动，宣传先进经验，调动村民创建美好家园的积极性、主动性。
（四）加强督导考核。省环保厅会同相关部门加大督导检查力度。对工作积极主动、力度大、成效好的，项目经费给予适当倾斜。对工作不力、效果不明显、群众不满意的，限期整改，经督办仍无改进的，在全省予以通报批评。




 EMBED   \* MERGEFORMAT [image: image1.emf]附件2：

2014年省“提升行动”重点村庄四清、污水处理工作实施情况汇总表

市环保局（单位公章）

县（市、

区）

村

庄

总

数

已制定

实施方

案的村

庄数量

具体村庄

名称

已清理

垃圾杂

物（m³）

已购、建

垃圾收处

设施种类

及数量

（台套）

污水处理模

式和处理量

（集中\分

散，集中模

式注明铺设

管网长度）

污水处理具

体技术、工

艺模式

保洁

人员

数量

经费来源

及数额

（省市县

乡资金分

别统计）

抽查村庄环境整治情况总体

评价（简述工作进展和问题，

市级每月抽查辖区村庄，不

少于10%）

例：

晋州市

乡（镇）XX村

乡（镇）XX村

乡（镇）XX村

……

乡（镇）XX村

……

乡（镇）XX村

乡（镇）XX村

……

……

……

乡（镇）XX村

……

乡（镇）XX村

…… ……

注：该表格为省“提升行动”四清和污水处理相关工作情况管理台帐统计表。根据情况，可扩展。根据工作进展情况，每月填报内容，及时更新。

填报人： 审核人： 填报时间：



 EMBED   \* MERGEFORMAT [image: image2.emf]附件2：

2014年省“提升行动”重点村庄四清、污水处理工作实施情况汇总表

市环保局（单位公章）

县（市、

区）

村

庄

总

数

已制定

实施方

案的村

庄数量

具体村庄

名称

已清理

垃圾杂

物（m³）

已购、建

垃圾收处

设施种类

及数量

（台套）

污水处理模

式和处理量

（集中\分

散，集中模

式注明铺设

管网长度）

污水处理具

体技术、工

艺模式

保洁

人员

数量

经费来源

及数额

（省市县

乡资金分

别统计）

抽查村庄环境整治情况总体

评价（简述工作进展和问题，

市级每月抽查辖区村庄，不

少于10%）

例：

晋州市

乡（镇）XX村

乡（镇）XX村

乡（镇）XX村

……

乡（镇）XX村

……

乡（镇）XX村

乡（镇）XX村

……

……

……

乡（镇）XX村

……

乡（镇）XX村

…… ……

注：该表格为省“提升行动”四清和污水处理相关工作情况管理台帐统计表。根据情况，可扩展。根据工作进展情况，每月填报内容，及时更新。

填报人： 审核人： 填报时间：


_1234567891.doc
  附件2：   


        2014年省“提升行动”重点村庄四清、污水处理工作实施情况汇总表


                                                                    市环保局（单位公章）

		县（市、区）

		村庄总数

		已制定实施方案的村庄数量

		具体村庄


名称

		已清理垃圾杂物（m³）

		已购、建垃圾收处设施种类及数量（台套）

		污水处理模式和处理量（集中\分散，集中模式注明铺设管网长度）

		污水处理具体技术、工艺模式

		保洁


人员


数量

		经费来源及数额

（省市县乡资金分别统计）

		抽查村庄环境整治情况总体评价（简述工作进展和问题，市级每月抽查辖区村庄，不少于10%）



		例：


晋州市

		

		

		乡（镇）XX村

		

		

		

		

		

		

		乡（镇）XX村

		



		

		

		

		乡（镇）XX村

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		……

		

		

		

		

		

		

		乡（镇）XX村

		



		……

		

		

		乡（镇）XX村

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		乡（镇）XX村

		

		

		

		

		

		

		……

		



		

		

		

		……

		

		

		

		

		

		

		

		



		……

		

		

		乡（镇）XX村

		

		

		

		

		

		

		……

		



		

		

		

		乡（镇）XX村

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		……

		

		

		

		

		

		

		……

		





   注：该表格为省“提升行动”四清和污水处理相关工作情况管理台帐统计表。根据情况，可扩展。根据工作进展情况，每月填报内容，及时更新。

填报人：                审核人：                   填报时间：             


_1234567892.doc
  附件2：   


        2014年省“提升行动”重点村庄四清、污水处理工作实施情况汇总表


                                                                    市环保局（单位公章）

		县（市、区）

		村庄总数

		已制定实施方案的村庄数量

		具体村庄


名称

		已清理垃圾杂物（m³）

		已购、建垃圾收处设施种类及数量（台套）

		污水处理模式和处理量（集中\分散，集中模式注明铺设管网长度）

		污水处理具体技术、工艺模式

		保洁


人员


数量

		经费来源及数额

（省市县乡资金分别统计）

		抽查村庄环境整治情况总体评价（简述工作进展和问题，市级每月抽查辖区村庄，不少于10%）



		例：


晋州市

		

		

		乡（镇）XX村

		

		

		

		

		

		

		乡（镇）XX村

		



		

		

		

		乡（镇）XX村

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		……

		

		

		

		

		

		

		乡（镇）XX村

		



		……

		

		

		乡（镇）XX村

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		乡（镇）XX村

		

		

		

		

		

		

		……

		



		

		

		

		……

		

		

		

		

		

		

		

		



		……

		

		

		乡（镇）XX村

		

		

		

		

		

		

		……

		



		

		

		

		乡（镇）XX村

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		……

		

		

		

		

		

		

		……

		





   注：该表格为省“提升行动”四清和污水处理相关工作情况管理台帐统计表。根据情况，可扩展。根据工作进展情况，每月填报内容，及时更新。

填报人：                审核人：                   填报时间：             


_1234567890.doc
  附件2：   


        2014年省“提升行动”重点村庄四清、污水处理工作实施情况汇总表


                                                                    市环保局（单位公章）

		县（市、区）

		村庄总数

		已制定实施方案的村庄数量

		具体村庄


名称

		已清理垃圾杂物（m³）

		已购、建垃圾收处设施种类及数量（台套）

		污水处理模式和处理量（集中\分散，集中模式注明铺设管网长度）

		污水处理具体技术、工艺模式

		保洁


人员


数量

		经费来源及数额

（省市县乡资金分别统计）

		抽查村庄环境整治情况总体评价（简述工作进展和问题，市级每月抽查辖区村庄，不少于10%）



		例：


晋州市

		

		

		乡（镇）XX村

		

		

		

		

		

		

		乡（镇）XX村

		



		

		

		

		乡（镇）XX村

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		……

		

		

		

		

		

		

		乡（镇）XX村

		



		……

		

		

		乡（镇）XX村

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		乡（镇）XX村

		

		

		

		

		

		

		……

		



		

		

		

		……

		

		

		

		

		

		

		

		



		……

		

		

		乡（镇）XX村

		

		

		

		

		

		

		……

		



		

		

		

		乡（镇）XX村

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		……

		

		

		

		

		

		

		……

		





   注：该表格为省“提升行动”四清和污水处理相关工作情况管理台帐统计表。根据情况，可扩展。根据工作进展情况，每月填报内容，及时更新。

填报人：                审核人：                   填报时间：             


